金灯寺水库除险加固工程债券存续期

公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将新乡市凤泉区水利局2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况；

金灯寺水库除险加固工程： 2022年发行一般债券2160万元，年利率2.88%,7年期，项目建设地址位于新乡市凤泉区东北部潞王坟乡。
（二）截至上年末一般债券资金使用情况；

新乡市凤泉区水利局使用一般债券资金34万元，其中：金灯寺水库除险加固工程占地附着物补偿资金项目使用24万元债券资金；金灯寺水库除险加固工程新乡城北10千伏红劳线64号杆至69迁建工程费用项目使用10万元债券资金。
截至上年末一般债券项目实施进度、运营情况：

金灯寺水库除险加固工程占地附着物补偿资金项目，资产评估报告书于2022年11月8日签订。
金灯寺水库除险加固工程新乡城北10千伏红劳线64号杆至69迁建工程费用项目施工时间2022年11月20日。截至上年末，项目进展情况：该项目竣工时间为2022年12月31日。该项目现在正在建设期，尚未进入运营期。
　
2023年5月31日
新乡市凤泉区水利局

